# Presupuesto de desarrollo

Mejoras para la Comisión de Equipo — RAMUCH

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Objetivo
Completar la separación entre préstamos e inventario, permitir préstamos directos por usuarios autorizados, mejorar la búsqueda y presentación de datos, y condicionar las solicitudes de equipo a información mínima de seguridad del socio.

## Evaluación de la implementación actual

| Solicitud | Estado | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Cambiar de 3 a 4 meses la restricción por deuda | Pendiente | Los módulos activos todavía calculan el bloqueo utilizando tres meses. |
| Incorporar filtros de búsqueda | Parcial | Existe búsqueda general por equipo, identificador y socio, pero faltan filtros específicos por estado, fechas, categoría y responsable. |
| Aclarar préstamo personal versus préstamo gestionado | Pendiente | No existe una explicación clara ni separación formal de ambos flujos. |
| Préstamo directo por administradores de equipo | Parcial | Existe lógica reutilizable de préstamo, pero el flujo actual de préstamos activos no permite asignar de forma completa un equipo disponible sin solicitud previa. |
| Inventario de equipos separado | Inicial | El menú y la sección fueron creados, pero la pantalla únicamente muestra “Prontamente”. Falta el inventario funcional. |
| Mostrar únicamente equipos actualmente prestados | Implementado | El listado administrativo aplica un filtro que muestra solo equipos asignados actualmente. |
| Fechas en columnas independientes | Parcial | La fecha de devolución ya está separada del nombre del socio, pero falta una columna independiente para la fecha de inicio del préstamo. |
| Ordenar por nombre de la persona asignada | Implementado | El orden inicial se realiza por el nombre del socio y admite ordenamiento desde la tabla. |
| Confirmación antes de desactivar préstamos | Implementado | Existe un diálogo de confirmación y la opción segura queda seleccionada por defecto. |
| Devolver equipos sin recargar toda la página | Implementado | La devolución utiliza AJAX y retira de la tabla las filas procesadas. |
| Impedir solicitudes con datos incompletos | Pendiente | Los datos de contacto de emergencia existen en el perfil, pero son opcionales y no condicionan la solicitud. |
| Aviso, enlace de actualización y comunicación | Pendiente | No existe aviso específico con acceso directo al perfil ni notificación asociada a datos incompletos. |

## Desarrollo pendiente incluido

- Actualizar y unificar en cuatro meses la regla de morosidad para solicitar o recibir equipo.

- Agregar filtros explícitos por socio, equipo, identificador, responsable, estado y rango de fechas.

- Incorporar textos y ayudas que distingan la solicitud personal del préstamo directo gestionado por la Comisión.

- Construir el inventario funcional con equipos disponibles, prestados, dados de baja, extraviados o inutilizables, reutilizando las operaciones de creación y edición existentes.

- Crear un flujo de préstamo directo para usuarios autorizados, seleccionando socio, equipo, fecha inicial y fecha comprometida de devolución sin solicitud previa.

- Registrar quién realizó el préstamo directo, fecha, destinatario y observaciones, enviando la confirmación correspondiente.

- Agregar la fecha inicial del préstamo como columna independiente.

- Validar antes de cada solicitud que exista, como mínimo, nombre y teléfono de contacto de emergencia.

- Mostrar un aviso explícito con enlace directo a la edición del perfil cuando falten datos obligatorios.

- Probar permisos, filtros, préstamo directo, devolución, reglas de deuda y perfiles incompletos en staging.

Criterio de privacidad: la restricción propuesta se limita a datos de contacto de emergencia. Los antecedentes de salud permanecerán opcionales y no serán requisito para solicitar equipo.

## Estimación integral de la solicitud

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Separación del módulo de préstamos y visualización exclusiva de equipos prestados | 1,5 |
| Búsqueda por socio, ordenamiento y separación inicial de datos | 1,5 |
| Confirmación de activación o desactivación y devolución sin recarga completa | 1,5 |
| Regla de cuatro meses y revisión de puntos de acceso | 0,5 |
| Filtros avanzados y ajustes de columnas | 1,5 |
| Inventario funcional separado | 2,5 |
| Flujo de préstamo directo y trazabilidad | 2,0 |
| Validación de datos de emergencia, avisos y enlace al perfil | 2,5 |
| Pruebas integrales en staging y publicación | 1,5 |
| Total estimado de la solicitud completa | 15,0 horas |

## Valorización

| Tarifa desarrollador senior | $40.000 CLP/hora |
| --- | --- |
| Valor neto integral | $600.000 CLP |
| IVA (19 %) | $114.000 CLP |
| Total con IVA | $714.000 CLP |

Esta valorización comprende la solicitud completa, incluyendo las funcionalidades ya desarrolladas y aquellas que todavía están pendientes, debido a que no se ha efectuado ningún cobro previo por esta solicitud. Considera desarrollo PHP/MySQL, pruebas en staging y publicación posterior a la aprobación.

## Detalle para registrar en la Intranet

Desarrollo integral de las mejoras para la Comisión de Equipo: cambio de tres a cuatro meses en la regla de morosidad; filtros de búsqueda; separación entre préstamos e inventario; visualización exclusiva de equipos prestados; ordenamiento por socio; fechas independientes; confirmación antes de desactivar préstamos; devolución sin recarga completa; inventario funcional; préstamo directo por administradores autorizados; trazabilidad y notificación; validación obligatoria del contacto de emergencia; avisos y acceso directo a la actualización del perfil; pruebas en staging y publicación.

Tiempo total estimado: 15 horas.
Valor total estimado: $600.000 CLP netos.