# Presupuesto de desarrollo

Actualización del proceso de incorporación de nuevos socios — RAMUCH

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Objetivo
Completar y fortalecer el flujo automático que comienza con la creación de una cuenta y termina con el pago de la matrícula, incluyendo comunicaciones al nuevo socio y a la Directiva, expiración de registros pendientes y trazabilidad de las notificaciones.

## Estado actual

- Al crear una cuenta se envía automáticamente un correo para verificar la propiedad del email.

- Se genera una deuda de matrícula vinculada al usuario.

- El sistema reconoce la confirmación del pago realizada por Flow.

- Al confirmar una matrícula mediante Flow, el sistema ya intenta enviar un aviso de incorporación y un correo de bienvenida.

## Desarrollo pendiente

- Reemplazar el contenido del correo inicial por el texto solicitado, conservando el enlace obligatorio de verificación del correo electrónico.

- Mostrar dinámicamente el valor real de la matrícula según el plan asignado, evitando dejar una cifra fija en el código.

- Incorporar el aviso destacado del plazo de siete días corridos para pagar la matrícula.

- Implementar el proceso automático de expiración de inscripciones que permanezcan sin pago después de siete días.

- Permitir una nueva inscripción después de expirar, conservando la trazabilidad administrativa necesaria.

- Reemplazar el correo de bienvenida actual por el contenido proporcionado por RAMUCH.

- Reemplazar el aviso actual a la Directiva por el nuevo formato, incluyendo nombre completo y correo electrónico.

- Ejecutar las dos notificaciones tanto para pagos confirmados por Flow como para matrículas registradas manualmente por un administrador.

- Evitar el envío duplicado de correos cuando Flow repita una notificación de confirmación.

- Registrar la fecha, el resultado y el tipo de cada notificación enviada.

- Probar en staging el registro, verificación, pago con Flow Sandbox, pago manual y expiración automática.

## Estimación de trabajo

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Correo de creación de cuenta y aviso de matrícula | 1,0 |
| Correos de bienvenida y notificación a la Directiva | 1,5 |
| Integración con confirmación de Flow y pago manual | 1,5 |
| Expiración automática después de siete días | 1,5 |
| Prevención de duplicados y trazabilidad | 0,5 |
| Pruebas en staging y publicación | 1,0 |
| Total estimado | 7,0 horas |

## Valorización

| Tarifa desarrollador senior | $40.000 CLP/hora |
| --- | --- |
| Valor neto | $280.000 CLP |
| IVA (19 %) | $53.200 CLP |
| Total con IVA | $333.200 CLP |

La estimación considera la implementación sobre la plataforma PHP/MySQL existente, validación inicial en staging y posterior publicación una vez aprobada.

## Detalle para registrar en la Intranet

Actualización integral del proceso de incorporación de nuevos socios. Incluye modificación del correo generado al crear la cuenta, aviso de matrícula y plazo de pago, expiración automática de perfiles pendientes después de siete días, correo de bienvenida al confirmar la matrícula, notificación a la Directiva, integración con pagos realizados mediante Flow y pagos registrados manualmente, prevención de notificaciones duplicadas, trazabilidad y pruebas en staging.

Tiempo estimado: 7 horas.
Valor estimado: $280.000 CLP netos.