# Presupuesto de desarrollo

Modificaciones al Formulario de Inscripción — RAMUCH

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Objetivo
Ampliar y estandarizar los antecedentes capturados durante la inscripción, mejorar la calidad de los datos, incorporar estadísticas agregadas, automatizar saludos de cumpleaños y actualizar el consentimiento informado del socio.

## Evaluación de lo existente

| Requerimiento | Estado | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Separar nombres y apellidos; exportar a Excel | Pendiente | Actualmente se almacena el nombre completo en un solo campo. La exportación también utiliza ese único valor. |
| Sexo/género y tablero agregado | Pendiente | No existe el campo en el registro ni una visualización estadística en el Dashboard. |
| RUT obligatorio y estandarizado | Parcial | Es obligatorio, se valida y se formatea con puntos y guion al salir del campo. Falta mejorar el formateo durante la digitación y reforzar la validación del servidor. |
| Email obligatorio | Implementado | El formulario exige email, confirmación del email y valida su formato y duplicidad. |
| Fecha de nacimiento obligatoria | Parcial | El perfil interno ya dispone de fecha de nacimiento, pero el formulario público no la solicita y actualmente registra una fecha vacía. |
| Correo automático de cumpleaños | Pendiente | No existe una tarea diaria a las 09:00, plantilla de saludo, copia oculta ni control de envíos duplicados. |
| Teléfono obligatorio y normalizado | Parcial | Es obligatorio, pero admite texto libre y no controla prefijo, longitud ni formato internacional. |
| Tipo de socio obligatorio | Parcial | El sistema ya diferencia planes profesional y estudiante, pero actualmente lo infiere según la existencia del certificado; no hay selector explícito. |
| Certificado obligatorio para estudiante | Parcial | La carga de PDF o imagen existe, pero es opcional y no depende de una selección explícita de “Estudiante Pregrado”. |
| Participación en otro club | Pendiente | No existen la pregunta, el detalle máximo de 50 caracteres ni campos de base de datos asociados. |
| Motivaciones para ingresar a RAMUCH | Pendiente | No existe selección múltiple, límite de tres alternativas ni opción “Otro”. |
| Consentimiento, Protocolo y Estatutos | Parcial | Existe un checkbox obligatorio. El texto está desactualizado; el vínculo de deberes no apunta a ningún documento y debe actualizarse la referencia al Protocolo de Cuotas. |

## Certificado de Alumno Regular

Actualmente el certificado se guarda en el directorio admin/components/socios/archivos y su nombre se registra en el perfil del socio. Los administradores pueden abrirlo desde la ficha administrativa mediante el enlace “ver certificado actual”, por lo que su consulta es sencilla.

Recomendación de seguridad: los certificados no deberían depender únicamente de una dirección directa dentro del sitio web. Se recomienda impedir el listado público, validar el tipo real y tamaño del archivo, asignar nombres aleatorios y servir la descarga mediante un controlador autenticado que compruebe los permisos del administrador.

## Desarrollo considerado

- Migración de base de datos para nombres, apellidos, género, nacimiento, teléfono normalizado, club anterior, motivaciones y consentimiento.

- Actualización del formulario y validaciones tanto en navegador como en servidor.

- Dependencias condicionales: certificado obligatorio para estudiante, detalle del club anterior y texto para la opción “Otro”.

- Límite de tres motivaciones y almacenamiento estructurado para informes posteriores.

- Actualización de la ficha administrativa, listados y exportaciones Excel.

- Tablero agregado de distribución por sexo/género, sin exponer información individual innecesaria.

- Tarea diaria de cumpleaños a las 09:00, correo personalizado, copia oculta a la Directiva, registro y prevención de duplicados.

- Actualización del consentimiento y enlaces a los documentos oficiales publicados por RAMUCH.

- Protección y descarga autenticada del certificado de alumno regular.

- Pruebas de inscripción profesional y estudiante en staging y publicación posterior.

## Estimación integral

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Diseño y migración del modelo de datos | 2,0 |
| Nombres, apellidos, género y fecha de nacimiento | 2,5 |
| RUT, email y normalización internacional del teléfono | 1,5 |
| Tipo de socio y certificado condicional protegido | 2,0 |
| Club anterior, motivaciones y reglas condicionales | 2,5 |
| Consentimiento y enlaces documentales | 1,0 |
| Ficha administrativa y exportaciones Excel | 2,0 |
| Dashboard agregado por sexo/género | 1,5 |
| Automatización del correo de cumpleaños | 2,0 |
| Pruebas integrales, staging y publicación | 2,0 |
| Total estimado de la solicitud completa | 19,0 horas |

## Valorización

| Tarifa desarrollador senior | $40.000 CLP/hora |
| --- | --- |
| Valor neto | $760.000 CLP |
| IVA (19 %) | $144.400 CLP |
| Total con IVA | $904.400 CLP |

La valorización contempla la solicitud completa, incluyendo la adaptación de funciones existentes. Considera desarrollo PHP/MySQL, migración no destructiva, validación en staging y publicación posterior a la aprobación.

## Detalle para registrar en la Intranet

Ampliación integral del formulario de inscripción: separación de nombres y apellidos; género opcional; RUT, email, fecha de nacimiento, teléfono y tipo de socio obligatorios y estandarizados; certificado condicional para estudiantes; preguntas sobre clubes anteriores y motivaciones; actualización del consentimiento y sus enlaces documentales; adaptación de exportaciones Excel; tablero agregado por género; acceso protegido a certificados; y saludo automático de cumpleaños a las 09:00 con copia oculta a la Directiva. Incluye migración de datos, validaciones, trazabilidad, pruebas en staging y publicación.

Tiempo estimado total: 19 horas.
Valor estimado total: $760.000 CLP netos.