# Presupuesto de desarrollo

Automatización de recordatorios y alertas por deudas — RAMUCH

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Objetivo
Automatizar las comunicaciones asociadas a cuotas atrasadas, informando al socio desde su primer mes de deuda y notificando la pérdida de beneficios desde cuatro meses de atraso. La Directiva recibirá un informe de las personas que acumulen cuatro o más meses impagos.

## Estado actual

- Existe un proceso programado que genera las cuotas de los socios.

- Las deudas activas y pagadas ya se almacenan en la base de datos.

- La administración permite consultar socios y montos adeudados.

- La plataforma dispone de una infraestructura común para enviar correos mediante PHPMailer.

No existe actualmente un proceso que envíe recordatorios de deuda a los socios, clasifique automáticamente la antigüedad de la morosidad o entregue a la Directiva un informe de quienes tengan cuatro o más meses impagos.

## Desarrollo pendiente

- Crear una consulta confiable que calcule los meses de atraso y el total adeudado por socio.

- Enviar al socio un recordatorio desde el primer mes de atraso, indicando cuotas pendientes, antigüedad, monto total y acceso a la sección de pago.

- Incorporar, desde cuatro meses de atraso, una advertencia destacada sobre la pérdida de beneficios.

- Generar un correo consolidado para la Directiva con los miembros que mantengan cuatro o más meses de deuda.

- Obtener los destinatarios de la Directiva desde los roles vigentes de la plataforma, evitando correos escritos directamente en el código.

- Registrar fecha, destinatario, rango de morosidad y resultado de cada envío.

- Evitar recordatorios duplicados cuando el proceso automático se ejecute más de una vez en el mismo periodo.

- Configurar una tarea programada segura y separar los envíos de staging y producción.

- Realizar pruebas con socios sin deuda, con uno a tres meses y con cuatro o más meses de atraso.

Alcance considerado: este presupuesto incluye comunicar la pérdida de beneficios. La suspensión técnica automática de permisos o beneficios dentro de todos los módulos no está incluida, porque requiere definir exactamente cuáles funciones debe bloquear la plataforma.

## Funcionamiento propuesto

| Situación | Acción automática | Destinatario |
| --- | --- | --- |
| Sin deuda | No se envía recordatorio. | — |
| 1 a 3 meses de atraso | Recordatorio con detalle y total pendiente. | Socio/a |
| 4 o más meses de atraso | Recordatorio con advertencia de pérdida de beneficios. | Socio/a |
| 4 o más meses de atraso | Informe consolidado de morosidad crítica. | Directiva |

## Estimación de trabajo

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Cálculo y clasificación de antigüedad de las deudas | 1,0 |
| Plantilla y envío de recordatorios a socios | 1,5 |
| Advertencia de beneficios e informe para la Directiva | 1,0 |
| Registro de envíos y prevención de duplicados | 1,0 |
| Configuración de ejecución automática y separación de ambientes | 0,5 |
| Pruebas en staging y publicación | 1,0 |
| Total estimado | 6,0 horas |

## Valorización

| Tarifa desarrollador senior | $40.000 CLP/hora |
| --- | --- |
| Valor neto | $240.000 CLP |
| IVA (19 %) | $45.600 CLP |
| Total con IVA | $285.600 CLP |

La estimación aprovecha el registro de deudas, la generación de cuotas y la infraestructura de correo existentes. Considera implementación en PHP/MySQL, validación en staging y publicación posterior a su aprobación.

## Detalle para registrar en la Intranet

Automatización de recordatorios de deuda para socios desde el primer mes de atraso, incluyendo detalle de cuotas y monto pendiente. A partir de cuatro meses de deuda se comunicará la pérdida de beneficios y se enviará a la Directiva un informe consolidado de los miembros afectados. Incluye cálculo de antigüedad, plantillas de correo, destinatarios según roles, registro de envíos, prevención de duplicados, tarea programada, pruebas en staging y publicación.

Tiempo estimado: 6 horas.
Valor estimado: $240.000 CLP netos.